МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан экономического факультета

______________________/ проф. А.А. Аузан/

(подпись)

«_____»______________2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ»

Москва, 2017

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Автор программы: Боровая Елена Анатольевна

e-mail: elena.a.borovaya@gmail.com

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: Менеджмент

Название магистерской программы: Международные стандарты управления проектами

Язык преподавания дисциплины: Английский / Русский

  - Место и статус дисциплины в структуре основной образовательной программы подготовки магистра

Статус дисциплины: по выбору

Триместр: четвертый

  - Входные требования для освоения дисциплины

Данная дисциплина опирается на следующие знания, умения и навыки:

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и английском языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4)

- ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

  - В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы следующими компетенции:

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций и результатов обучения:

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) | В рамках данного курса студенты знакомятся с международными стандартами управления проектами согласно требованиям для сертификации по PMP (международно-признанная система сертификации в рамках управления проектами). В ходе освоения данного предмета развивается высокий уровень абстрактного мышления и аналитические способности. |
| Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) | В рамках данного курса достаточный блок внимания уделяется Этике руководителя проектов, разбираются международные требования по этике к проектному офису / руководителю проектов согласно сертификационным требованиям РМР |
| Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) | Курс преподается на двух языках: русском и английском. За время курса студенты нарабатывают расширенный профессиональный словарный запас в области управления проектами |
| Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) | В ходе курса детально рассматриваются вопросы построения и управления проектными командами, в том числе, мультинациональными |
| Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) | Весь курс ориентирован на то, чтобы подготовить студентов для успешной работы в роли проектного руководителя: рассматривается широкий перечень процессов в рамках управления проектами, включая управление сроками, бюджетом, человеческими ресурсами, заинтересованными лицами, и т.д. |
| Способность осуществлять консалтинговую деятельность по управлению проектами в различных сферах (ПК-13) | По результатам обучения студенты смогут эффективно осуществлять консалтинговую деятельность по управлению проектами согласно международным стандартам РМР |

  - Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины является обязательным

Знания и навыки, полученные студентами магистратуры при изучении данной дисциплины, не только используются в дальнейшем при освоении ряда дисциплин, преподаваемых с последующих триместрах, но и являются базой для сдачи экзамена на сертификат PMI.

- ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем дисциплины по видам занятий

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из которых 52 академических часа составляет контактная работа с преподавателем, из них 28 академических часов – общая аудиторная работа, 24 академических часов – индивидуальная аудиторная работа, 56 академических часов составляет самостоятельная работа студента магистратуры

| Название раздела/темы | Трудоемкость (в академических часах) по видам работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, часы | Контактная работа с преподавателем |  |  | Самостоятельная работа магистранта, часы |
|  |  | Семинары, часы | Групповая, часы | Индивидуальная, часы |  |
| Тема 1. Обзор: современные стандарты управления проектами. Проект как объект управления. Жизненный цикл проекта. Роли в проекте. Профессиональная и социальная ответственность. Кодекс этики PMI | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Тема 2. Первые три группы процессов: Управление интеграцией. Управление заинтересованными сторонами. Управление содержанием проекта | 28 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| Тема 3. Группы процессов: Управление сроками проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта | 36 | 14 | 3 | 3 | 16 |
| Тема 4. Группы процессов: Управление человеческими ресурсами проекта. Управление коммуникациями проекта. Управление рисками проекта. Управление закупками | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| Текущая аттестация: — тестирование | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Промежуточная аттестация: — тестирование | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Всего | 108 | 28 | 8 | 16 | 56 |

  - Структура и содержание дисциплины

Тема 1. Обзор: современные стандарты управления проектами. Проект как объект управления. Жизненный цикл проекта. Роли в проекте. Профессиональная и социальная ответственность. Кодекс этики PMI (16 часов)

Обзор международно-признанных стандартов и систем сертификации в области управления проектами.

История и общее описание стандартов, используемых при сертификации РМР

Проект – основные характеристики.

Соотношение проекта, портфеля проектов и программы.

Проектное и стратегическое планирование.

Роль проектного офиса, типы проектных офисов.

Роль руководителя проекта – ключевые требуемые специализированные и личностные качества.

Типы организационных структур – их влияние на организацию проектов.

Жизненный цикл проекта: основные фазы.

Общие стандарты по профессиональной и социальной ответственности согласно стандартам РМР

Основная литература:

PMBoK

Тема 2. Первые три группы процессов: Управление интеграцией. Управление заинтересованными сторонами. Управление содержанием проекта. (28 часов)

Обсуждение процессов в рамках группы «Управление интеграцией»:

- Разработка устава проекта

- Разработка проектного плана

- Управление работой на проекте

- Мониторинг и контроль работы на проекте

- Управление изменениями на проекте

- Закрытие проекта или фазы

Обсуждение процессов в рамках группы «Управление заинтересованными сторонами»:

- Идентификация заинтересованных лиц

- Разработка плана работ с заинтересованными лицами

- Управление вовлеченностью заинтересованных лиц

- Контроль вовлеченности заинтересованных лиц

Обсуждение процессов в рамках группы «Управление содержанием проекта»:

- Разработка плана по управлению содержанием

- Сбор требований

- Определение содержания проекта

- Разработка WBS (work-breakdown-structure)

- Проверка качества работ / результатов проекта

- Управление изменениями в содержании проекта

Основная литература:

PMBoK

Тема 3. Группы процессов: Управление сроками проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. (36 часов)

Обсуждение процессов в рамках группы «Управление сроками проекта»:

- Планирование работ в рамках Управления сроками

- Определение списка активностей для реализации проекта

- Приоритизация активностей для реализации проекта

- Оценка необходимых ресурсов по каждой активности для реализации проекта

- Оценка длительности каждой активности в рамках реализации проекта

- Разработка плана проекта (в части сроков)

- Контроль сроков проекта

Обсуждение процессов в рамках группы «Управление стоимостью проекта»:

- Планирование работ в рамках управления стоимостью проекта

- Оценка расходов

- Определение бюджета

- Контроль расходов

Обсуждение процессов в рамках группы «Управление качеством проекта»:

- Планирование работ по управлению качеством проекта

- Проверка качества в ходе реализации проекта

- Контроль качества готовых работ

Основная литература:

PMBoK

Тема 4. Группы процессов: Управление человеческими ресурсами проекта. Управление коммуникациями проекта. Управление рисками проекта. Управление закупками (20 часов)

Обсуждение процессов в рамках группы «Управление человеческими ресурсами проекта»:

- Разработка плана по управлению человеческими ресурсами

- Формирование проектной команды

- Развитие проектной команды

- Управление проектной командой

Обсуждение процессов в рамках группы «Управление коммуникациями проекта»:

- Разработка плана коммуникаций

- Управление коммуникациями

- Контроль коммуникаций

Обсуждение процессов в рамках группы «Управление рисками проекта»:

- Планирование работ в рамках управления рисками

- Идентификация рисков

- Качественный анализ рисков

- Количественный анализ рисков

- Разработка плана ответа на реализующиеся риски

- Контроль рисков

Обсуждение процессов в рамках группы «Управление закупками»:

- Разработка плана работ в рамках управления закупками

- Реализация закупок

- Контроль закупок

- Завершение закупок

Основная литература:

PMBoK

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

PMBoK (project management body of knowledge), издание 6

Дополнительная литература:

Интернет-ресурсы: официальный сайт института PMI

Курс в целом построен согласно стандартам PMP, в рамках курса помимо теоретического материала приглашаются профильные специалисты в рамках управления проектами в качестве выступающих гостей. Студентам предлагается обсуждение реальных ситуаций в рамках проектного управления.

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

Встречи с представителями зарубежных и российских компаний, имеющие широкий опыт реализации проектов (из разных индустрий)

Все материалы курса размещаются на on.econ

Преподаватель доступен в неаудиторные часы для консультаций по электронной почте, skype, видео-конференциям.

Промежуточные и итоговая аттестации реализуются методами электронного тестирования.

- ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Порядок формирования оценок по дисциплине

Максимальные значения баллов, которые студент может получить за выполнение формы проверки знаний:

| Тип контроля | Баллы |
| --- | --- |
| Промежуточные тестирования (6 тестов по 1 часу) | 80% |
| Итоговое тестирование | 20% |

Оценка по курсу выставляется, исходя из следующих критериев:

| Оценка | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Отлично |  |  |
| Хорошо |  |  |
| Удовлетворительно |  |  |
| Неудовлетворительно |  |  |

- Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине

Тестирование (симуляция реального сертификационного экзамена по РМР).

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Ожидается глубокое изучение стандарта PMBoK, подготовка кратких выступлений

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для организации занятий по дисциплине необходимы следующие технические средства обучения:

- проектор

- аудио-аппаратура

Автор программы: ________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1. Карты компетенций по данной дисциплине (ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО)